Plan de contingencia Falta de suministro de gas domiciliario

| Acción | Responsable | Fecha | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| Determinación de recursos frente a la contingencia | Contratista de mantenimiento de equipos | 22-05-2021 | Persona especializada |
| Gestión de adquisición de recursos necesarios para el cambio de fistos, instalación de mangueras, reguladores y cilindros, entre otros | Personal Administrativo responsable de las compras | Del 25 de mayo al 23 de Junio de 2021 | 4 reguladores , 25 mts de manguera, 3 perillas industriales, 1 paquete de abrazadera, abrazaderas de ½, un codo de ½ , 5 conectores macho de ½, gastop, 5 cilindros de gas propano de 100 lbs, 1 cilindro de45 lbs |
| Definición de Plan de contingencia de instalaciones de gas Propano en equipos gasodomésticos Industriales | Contratista de mantenimiento de equipos | 26 de Mayo de 2021 | Persona especializada Para definir el plan de contingencia Documento SSTQ- GUI- 011 adjunto |
| Ajustar menú a los recursos disponibles estufa de 8 puestos, estufa de 4 puestos y estufa enana no se utilizara horno ni 1 estufa enana | Nutricionista y chef | 20 de Junio de 2021 | Menú ajustado |
| Identificación de peligros y controles de la actividad | Coordinador SSTQ | 05 de Junio de 2021 | Personal especializado |
| Solicitud de acompañamiento Enerca Gas | Personal administrativo | 15 de Junio de 2021 | Personal administrativo |
| Ejecución de la actividad de desinstalación de gas natural e instalación de gas propano | Coordinador SSTQ Contratista de mantenimiento de equipos | 24 de Junio de 2021 a las 6 p.m. | Personal y demás recursos referenciados |
| Prestación del servicio de acuerdo con lo planeado | Personal Nutriservices | 25 al 26 de Junio de 2021 o según programación de enerca Gas | Personal y demás recursos para la prestación del servicio |
| Inspección del adecuado funcionamiento | Coordinador SSTQ Contratista de mantenimiento de equipos | 25 al 26 de Junio de 2021 o según programación de enerca Gas | Personal y demás recursos |
| Desinstalación e instalación nuevamente del gas natural | Coordinador SSTQ Contratista de mantenimiento de equipos | 26 de Junio de 2021 o según programación de enerca Gas | Personal y demás recursos identificados |